# 云溪工作室会议记录

会议名称 ：就第一次任务分配及人员职责讨论

会议地点 :求实楼402

会议日期 :2019.5.11 14:30

会议主持人：胡佳磊

记录员 ：姚依

参加人数 ：5

缺席人员:无

会议内容摘要:

就第一次会议，讨论结果如下：

关于任务:

（1）姚依负责需求文档第1.2点，即①网络概述、主题（官方网站）、网站目标、网站风格（高端、大气、国风）；②导航：结构、名称、顺序；

（2）赵振华负责需求文档的第3.4点，即①主页栏目：栏目名称、栏目内容描述、栏目的重要性排序；②分页内容：内容描述，子分页个数；

（3）孙进辉负责需求文档的第5点，即Banner设计：位置、数量、主题；

（4）吴磊负责需求文档的第6.7点，即①网站结构图：树形结构图、网页总数量；②网站功能：交互功能描述。（在线联系、固定或者漂浮）；

（5）胡佳磊负责做本工作室的PPT，内容包括：公司文化和LOGO介绍；

企业的申报过程（注意图文并茂，有视频更好）。

任务最后完成时间:2019.5.13 21:00

关于职责:

（1）管理者：胡佳磊；

（2）会议记录员:姚依；

（3）会计:吴磊

（4）出纳：孙进辉

备注:无

云溪工作室编制