官方网站建设合同书

**“梦马美术教育咨询有限公司”**

甲方：长沙梦马美术教育咨询有限公司

乙方：湖南工程职业技术学院 斯腾设计团队

日期：2019年10月

**目 录**

[第一条 双方的权利与义务 1](#_Toc25145)

[甲方的权利与义务 1](#_Toc488)

[乙方权利与义务 1](#_Toc9033)

[第二条 经费事项 2](#_Toc22854)

[第三条 违约责任 2](#_Toc22175)

[第四条 合同的变更或修改 3](#_Toc30609)

[第五条 3](#_Toc9461)

[第六条 3](#_Toc6799)

[第七条 附件 3](#_Toc29986)

[第八条 3](#_Toc16306)

甲方：长沙梦马美术教育咨询有限公司

乙方：湖南工程职业技术学院 斯腾设计团队（潘玉华、唐建军、王雅妮、 邓旋辉、邹家新）

**项目流程：签订合同→甲方提供资料→乙方设计主页→甲方确认→乙方设计分页→甲方确认→乙方制作网站→甲方验收→甲方提供域名与服务器→乙方将网站上线→甲方验收**

1. 乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着友好协商的精神，就乙方为甲方网站建设一事签订本合同，具体如下：

**第一条 双方的权利与义务**

**甲方的权利与义务**

1、甲方有权要求乙方自合同签订之日起30个自然日内按照双方约定的需求文档内容完成网站建设。

2、甲方负责向乙方提供网站制作所需的所有资料，并保证内容的真实性与合法性；

3、由乙方递交的网站效果，甲方应认真审核并在72小时内将修改意见或审核结果通知乙方，逾期未回复则视为甲方同意乙方的网站制作内容，并视为网站验收完成；

4、甲方应提供注册网站域名及购买网站空间所需的相关资料；

5、甲方应按合同规定的经费事项向乙方进行费用支付；

6、甲方拥有网站内容版权；

**乙方权利与义务**

1. 乙方应根据甲方需求，向甲方提供网站制作的《需求文档》，并根据双方协商签字确定的《需求文档》，向甲方交付对应的网站文件；
2. 乙方应在收到甲方全额付款后，为甲方注册网站域名和购买网站空间；

3、乙方应在甲方对网站进行验收并付款后，负责将网站上传至互联网，并保证网站的正常访问和使用；

4、乙方应在甲方提交网站所需资料后，在30个自然日内向甲方提供完整的网站效果，因为甲方原因延期的由甲方负责，因为乙方原因延期的甲方有权追究乙方责任；

5、自网站验收完成当日算起，乙方负责为甲方提供半年的免费技术维护服务；

6、双方合作期间，甲方向乙方提供的所有资料未经甲方许可，乙方不得以任何方式向第三方泄露。

7、乙方拥有网站设计版权；

**第二条 经费事项**

1、合同金额：人民币玖佰肆拾捌圆整（￥948元整）；

2、费用中包含“梦马美术教育” 域名的注册费用，计人民币331元整，服务器的租用费用，计人民币617元整。

3支付流程：自合同签订之日的三个工作日内，甲方应向乙方支付费用的60%，计人民币568元整，网站完成后的三个工作日结清尾款，计人民币380元整。

4、付款方式：转账，以银行电子记录为付款凭证；

5、收款账号：6217 0029 2014 1790 445

**第三条 违约责任**

1、若有一方违反本合同规定导致本合同无法履行，另一方有权终止合同，由违约方承担所有的责任；

2、一方违约给造成对方不良社会影响或经济损失，则另一方有权追究违约方的法律责任，要求其消除影响，并作相应的经济赔偿。

**第四条 合同的变更或修改**

1、本合同经甲、乙双方代表签字，并加盖公章；

2、本合同未尽事宜由甲、乙双方友好协商后，以附件形式加以补充，补充合同具有同样的法律效力。

3、甲方如需更新网站少量内容，双方友好协商；如需大量更新网站内容，双方通过补充协议方式再行协商；

**第五条 本合同自签订之日起生效。**

**第六条 本合同一式叁份，甲方执一份，乙方执两份，具有同等法律效力。**

**第七条 附件**

《“长沙梦马美术教育咨询有限公司”需求文档》作为本合同附件文本，是本合同不可分割的一部分；

1. **本合同未尽事宜，双方可进一步协商，并签订补充协议或附件，补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。**

甲方法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日 期： 年 月 日

乙方法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日