# 长沙县梦飞翔文化艺术培训学校有限公司

# 网

# 站

# 建

# 设

# 合

# 同

# 书

---2019年10月

目录

[长沙县梦飞翔文化艺术培训学校有限公司 1](#_Toc22039863)

[甲方：长沙县梦飞翔文化艺术培训学校有限公司（以下简称甲方） 3](#_Toc22039871)

[第一章 委托业务范围 3](#_Toc22039872)

[第二章 双方的权利和义务 4](#_Toc22039873)

[1. 甲方的权利 4](#_Toc22039874)

[2. 甲方的义务 4](#_Toc22039875)

[3. 乙方的权利 5](#_Toc22039876)

[4. 乙方的义务 5](#_Toc22039877)

[第三章  网站项目费用 6](#_Toc22039878)

[第四章  本合同一式两份，甲方乙方各执一份 7](#_Toc22039879)

# 甲方：长沙县梦飞翔文化艺术培训学校有限公司（以下简称甲方）

乙方：湖南工程职业技术学院意初团队（以下简称乙方）

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行网站建设事宜达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有

本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

# 委托业务范围

1. 甲方委托乙方承担梦飞翔文化艺术培训学校网站项目开发，乙方根据甲方需求文档定制版面经甲方签字确认后，进行有关的设计与制作。
2. 网站设计与制作项目名称：梦飞翔文化艺术培训学校。
3. 甲方不得无条件要求乙方修改需求文档内容以外版面的架构、颜色及增加新的网站功能和频道。

# 第二章 双方的权利和义务

## 1. 甲方的权利

（A） 甲方有权要求乙方根据需求文档的要求完成网站前端建设项目。

（B) 甲方有权要求乙方自合同签订之日起30个自然日内按照双方约定的需求文档的要求完成项目。

（C) 甲方有权要求乙方保密，甲方委托乙方完成的工作成果的知识产权由甲方独家享有。

### 2. 甲方的义务

（A) 甲方有义务自合同签订之日的三个自然日内提供网站建设需要的所有资料（有乙方提供资料需求清单）给乙方。甲方向乙方提供的资料不会侵犯第三方的权利，若发生侵犯第三方权利的情形，由甲方承担全部责任。

（B) 在网站制作的过程中应给予乙方积极配合，在双方商定的时间内拿出全面确定的修改意见。

（C) 甲方有义务在网站定稿的三个自然日提供网站上线需要域名和服务器。如果由于甲方未进行相关申请或申请不通过造成的网站不能上线运营、运营过程中被关闭等后果由甲方承担相应责任。

（D） 甲方有义务在乙方提供验收要求后的一个工作日内确认，如果甲方没有在规定时间内回复即视为甲方通过。

## 3. 乙方的权利

A) 乙方为甲方制作的网站，乙方拥有设计版权，在梦飞翔文化艺术培训学校网站上的每个页面脚下都要主上意初团队，且甲方不得私自删除。

B) 乙方接收甲方所提供的所有资料中涉及到的一切法律问题，由甲方承担所有法律责任。如因甲方未按时完成提交资料，则本项目完成时间顺延。

### 4. 乙方的义务

A) 按照双方商定的委托业务，在双方约定的时间内按照甲方提供的材料完成网站建设项目。

B) 保证网站整体艺术设计具有独创性，为甲方设计的网站在知识产权方面如因乙方原因与第三方发生法律纠纷，责任由乙方承担。若甲方与第三方发生的知识产权纠纷由甲方提供给乙方使用的资源或由甲方指定使用的资源导致，则乙方不承担相应责任。【注：“资源”是指在网站制作过程中涉及到的文字、图片、视频、音频、标示等内容，包括但不限于以上文件类型。】

C) 对甲方网站中由于乙方失误造成的页面错误、程序缺陷进行修改。乙方保证最终测试合格的功能都能达到合同中关于功能的描述。

D) 在合同范围内，对甲方在制作过程中提出的合理修改要求尽力配合，并交甲方验收通过。

E) 完成网站建设后，及时向甲方提供工作成果供甲方使用。

F) 乙方在合同履行过程中对其所知悉的甲方信息及本合同信息负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得对外泄露或用作本合同之外的其他用途。

G) 在本合同工作完成并经甲方验收合格后，乙方应当将甲方提交的资料全部返还给甲方。

第三章  网站项目费用  
 （A）本网站由乙方为甲方免费制作，甲方需付人民币

0 元整（零圆整）。

（B） 支付流程和方式，自合同签订之日的三个工作日内，甲方应向乙方支付费用总数的60%，计6000元人民币整（陆仟圆整）网站完成后的30个工作日结清尾款。

（C）收款账号：xxxxxxxxxx

第四章  本合同一式两份，甲方乙方各执一份

甲方授权代表： 乙方授权代表：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日