“梦飞翔文化艺术培训学校”

网

站

建

设

合

同

书

甲方：梦飞翔文化艺术培训学校有限公司

乙方：湖南工程职业技术学院意初团队

日期：2019 年 10 月

目录

一 双方的权利和义务 - 1 -

二 项目流程 - 3 -

三 网站建设内容 - 3 -

四 网站项目费用 - 3 -

五 违约责任 - 4 -

六 其他 - 4 -

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行网站建设事宜达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有

本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

# 一 双方的权利和义务

## 1. 甲方的权利

（A） 甲方有权要求乙方根据需求文档的要求完成网站前端建设项目。

（B) 甲方有权要求乙方自合同签订之日起30个自然日内按照双方约定的需求文档的要求完成项目。

（C) 甲方有权要求乙方保密，甲方委托乙方完成的工作成果的知识产权由甲方独家享有。

### 2. 甲方的义务

（A) 甲方有义务自合同签订之日的三个自然日内提供网站建设需要的所有资料（有乙方提供资料需求清单）给乙方。甲方向乙方提供的资料不会侵犯第三方的权利，若发生侵犯第三方权利的情形，由甲方承担全部责任。

（B) 在网站制作的过程中应给予乙方积极配合，在双方商定的时间内拿出全面确定的修改意见。

（C) 甲方有义务在网站定稿的三个自然日提供网站上线需要域名和服务器。如果由于甲方未进行相关申请或申请不通过造成的网站不能上线运营、运营过程中被关闭等后果由甲方承担相应责任。

（D） 甲方有义务在乙方提供验收要求后的一个工作日内确认，如果甲方没有在规定时间内回复即视为甲方通过。

## 3. 乙方的权利

A) 乙方为甲方制作的网站，乙方拥有设计版权，在梦飞翔文化艺术培训学校网站上的每个页面脚下都要主上意初团队，且甲方不得私自删除。

B) 乙方有权要求甲方在规定的时间内提供资料，如甲方未在规定时间内提供资料给乙方，后续导致网站建设完成时间逾期所带来的损失和影响，一切由甲方承担。

### 4. 乙方的义务

（A) 按照双方商定的委托业务，乙方有义务在双方约定的时间内按照甲方提供的材料完成网站建设项目。

（B) 对甲方网站中由于乙方失误造成的页面错误、程序缺陷进行修改。乙方有义务保证最终测试合格的功能都能达到合同中关于功能的描述。

（C)乙方有义务对甲方提供的资料提供保密。

# 二 项目流程

签订合同-甲方提供资料-乙方设计主页-甲方确认主页-乙方设计分页-甲方确认分页-乙方制作网站-甲方验收网站-甲方提供域名、服务器-乙方上线网站-项目完结

# 三 网站建设内容

见合同附件一《需求文档》

见合同附件二《设计文档》

四  网站项目费用
 （A） 乙方为甲方建设网站，费用为人民币XXX（ 整）；

1. 支付流程和方式，自合同签订之日的三个工作日内，甲方应向乙方支付费用总数的60%，计xxx元人民币整（ 整）网站完成后的30个工作日结清尾款。
2. 费用中包含域名的注册费用，计XXX元整；服务器租用费用，计XXX元
3. 支付方式：银行转账
4. 收款账号：6217002920141819939

# 五 违约责任

（A）若有一方违反本合同规定导致本合同无法履行，另一方有权终止合同，由违约方承担所有的责任；

（B）若一方违约给对方造成不良社会影响或经济损失，则另一方有权追究违约方的法律责任，要求其消除影响，并作相应的经济赔偿。

# 六 其他

（A）本合同一式三份，甲方一份，乙方两份具有同等法律效力。

（B）本合同未尽事宜，双方可进一步协商，并签订补充协议或附件，补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。

（C）本协议经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。

（D）如有未尽事宜，双方可签署补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方法定代表人签字： 乙方授权代表签字：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日