**童心童忆高端儿童摄影会所**

**官**

**方**

**网**

**站**

**建**

**设**

**合**

**同**

**书**

甲方：童心童忆高端儿童摄影会所

乙方：湖南工程职业技术学院优创团队

日期：2019 年 10 月

**目录**

**一、  双方的权利和义务** **1**

**二、 项目流程** **2**

**三、 费用事项** **2**

**四、违约责任** **2**

**五、合同的变更或修改。** **2**

**六、本合同自签订之日起生效。** **3**

**七、其他** **3**

甲方：童心童忆高端儿童摄影会所

乙方：湖南工程职业技术学院优创团队

双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经协商一致，就乙方为甲方建设网站事宜达成以下协议。双方申明，都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实履行本合同。合同具体内容如下：

1. **双方的权利和义务**
2. 甲方的权利和义务
3. 甲方有权要求乙方按照“童心童忆高端儿童摄影会所”网站建设需求文档的要求完成网站前端建设项目；
4. 甲方有权要求乙方自本合同签订之日起30个自然日内按照双方约定的需求文档内容的要求完成项目；
5. 甲方有权要求乙方对于提供的资料进行保密；
6. 甲方有权拥有网站内容的版权；
7. 甲方有义务自合同签订之日的3个自然日之内提供网站建设所需的所有资料（由乙方提供资料清单）给乙方；
8. 甲方有义务在乙方完成网站建设后，对乙方的网站进行验收，并在网站建设完成之日起72小时内对乙方完成的网站告知验收结果，逾期未回复则视为甲方同意乙方的网站制作内容，并视为网站验收完成。
9. 乙方的权利和义务
10. 乙方有权要求甲方在规定的时间内提供资料，如甲方未在规定时间内提供资料给乙方，后续导致网站建设完成时间逾期所带来的损失和影响，一切由甲方承担；
11. 乙方有权拥有网站设计的版权；
12. 乙方有义务在甲方提交网站所需资料后，在30个自然日内向甲方提供完整的网站效果，因为甲方原因延期的由甲方负责；
13. 乙方有义务对甲方提供的资料提供保密。
14. 自网站验收完成当日算起，乙方负责为甲方提供一个月的免费技术维护服务；
15. **项目流程**

签订合同 甲方提供资料 乙方设计主页 甲方确认主页效果 乙方设计分页效果 甲方确认设计分页效果 乙方制作网站 甲方验收网站 甲方提供域名、服务器 乙方上线完成 项目结束

1. **费用事项**
2. 乙方为甲方建设网站，费用为人民币0元整（零圆整）；
3. 上传网站所需的域名与服务器所需的费用由甲方提供（乙方可提供技术支持）；

**四、违约责任**

1. 若有一方违反本合同规定导致本合同无法履行，另一方有权终止合同，由违约方承担所有的责任；
2. 若一方违约给对方造成不良社会影响或经济损失，则另一方有权追究违约方的法律责任，要求其消除影响，并作相应的经济赔偿。

**五、合同的变更或修改。**

1. 本合同经甲、乙双方代表签字，并加盖公章；
2. 本合同未尽事宜由甲、乙双方友好协商后，以附件形式加以补充，补充合同具有同样的法律效力。

**六、本合同自签订之日起生效。**

**七、其他**

1. 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。两份具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可进一步协商，并签订补充协议或附件，补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。
3. 《童心童忆摄影网站需求文档》作为本合同附件文本，是本合同不可分割的一部分。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字盖章）

日期： 年 月 日

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

 日期： 年 月 日