**甲方：湖南灯芯文化传播有限公司**

**乙方：湖南工程职业技术学院NI设计团队**

**日期：2019年10月**

# 湖南灯芯文化传播有限公司项目合同书

目录

第一条 双方的权利与义务 3

第二条 项目流程 4

第三条 项目时间 4

第四条 经费事项 5

第五条 违约责任 5

第六条 合同的变动或修改 5

第七条 本合同签订之日起生效 5

第八条 本合同一式两份，具有同等法律效应 5

第九条 本合同未尽事宜，双方应本着友好合作原则协商解决 5

甲方：湖南灯芯文化传播有限公司

乙方：NI设计团队

1. **双方的权利与义务**

**甲方的权利：**

1.按双方签订的需求文档完成。

2.甲方有权要求乙方自合同签订之日起30个自然日内按照双方约定的需求文档的要求完成合同。

3.甲方有权要求乙方对于涉及到的所有商业机密进行保密。

4.甲方拥有内容版权，乙方拥有设计版权。

**甲方的义务：**

1. 甲方有义务在自合同签订之日起的三个自然日内提供网站建设需要的所有材料以及图片等（由乙方提供资料需要清单）且保证内容的真实性与合法性。
2. 甲方有义务在网站定稿的三个自然日内提供网站上线需要的域名和服务器。
3. 甲方有义务在乙方提供网站验收要求后在1个工作日内给予确认，若未能确认，视为同意。

**乙方的权利：**

1.乙方有权要求甲方自合同签订之日起的三个自然日内提供网站建设需要的所有材料以及图片等（由乙方提供资料需要清单）且保证内容的真实性与合法性。若违约，责任由甲方承担。

2.乙方有权要求甲方在网站定稿的三个自然日内提供网站上线需要的域名和服务器。若违约，责任由甲方承担。

3.乙方有权要求甲方提供网站验收要求后在1个工作日内给予确认，若未能确认，视为同意。若违约，责任由甲方承担。

**乙方的义务：**

1. 乙方有义务按需求完成网站建设项目。
2. 乙方有义务在规定时间内完成网站建设项目。

3.乙方有义务对于涉及到的所有商业机密进行保密。

1. **项目流程**

签订合同——甲方提供资料——乙方设计主页——甲方确认主页——甲方设计分页——乙方确认分页——甲方网站——乙方验收网站——甲方提供服务器域名——网站上线——甲方验收项目完结

1. **项目时间**

自签订起30个自然日内完成该网站建设，自2019年10月15日起到2019年11月15日止。

1. **经费事项**

由于甲方已有现成的域名和服务器，网站将不收取任何费用

合同金额：0元

1. **违约责任**
2. 若有一方，违反本合同规定，导致本合同无法履行，另一方有权终止合同，由违约方承担所有责任。

2.如若有一方违约，要求违约的承担或部分承担由违约行为造成的损失。

1. **合同的变动或修改**

双方签订了合同之后，其中一方提出了修改合同，或是因为具体合作内容的等变动而需要将合同进行修改的需要甲乙双方确认进行合同修改。

1. **本合同签订之日起生效**
2. **本合同一式两份，具有同等法律效应**
3. **本合同未尽事宜，双方应本着友好合作原则协商解决**

甲方法定代表人签字（盖章）：

乙方代表人签字：

联系电话：

签字日期：