**湖南灯芯文化传播有限公司**

# 官方网站建设合同书

**甲方：湖南灯芯文化传播有限公司**

**乙方：湖南工程职业技术学院NI设计团队**

**日期：2019年10月**

目录

[第一条 双方的权利与义务](#_Toc15047_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15047_WPSOffice_Level1)

[第二条 项目流程](#_Toc362_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc362_WPSOffice_Level1)

[第三条 项目时间](#_Toc1669_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc1669_WPSOffice_Level1)

[第四条 经费事项](#_Toc21377_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc21377_WPSOffice_Level1)

[第五条 附件](#_Toc24726_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc24726_WPSOffice_Level1)

[第六条 违约责任](#_Toc623_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc623_WPSOffice_Level1)

[第七条 合同的变动或修改](#_Toc4615_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc4615_WPSOffice_Level1)

甲方：湖南灯芯文化传播有限公司

乙方：NI设计团队

双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经协商一致，就乙方为甲方建设官方网站事宜达成以下协议。双方申明，都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实履行本合同。合同具体内容如下：

1. **双方的权利与义务**

**甲方的权利：**

1.甲方有权要求乙方按双方签订的需求文档完成网站建设项目。

2.甲方有权要求乙方自合同签订之日起30个自然日内按照双方约定的需求文档的要求完成合同。

3.甲方有权要求乙方对于涉及到的所有商业机密进行保密。

4.甲方有权拥有内容版权。

**甲方的义务：**

1. 甲方有义务在自合同签订之日起的三个自然日内提供网站建设需要的所有材料以及图片等（由乙方提供资料需要清单）。
2. 甲方有义务在网站定稿的三个自然日内提供网站上线需要的域名和服务器。
3. 甲方有义务在乙方提供网站验收要求后在72小时之内给予确认，若未能确认，视为同意。

**乙方的权利：**

1.乙方有权要求甲方自合同签订之日起的三个自然日内提供网站建设需要的所有材料以及图片等（由乙方提供资料需要清单）且保证内容的真实性与合法性。若违约，责任由甲方承担。

2.乙方有权要求甲方在网站定稿的三个自然日内提供网站上线需要的域名和服务器。若违约，责任由甲方承担。

3.乙方有权要求甲方提供网站验收要求后在72小时之内给予确认，若未能确认，视为同意。若违约，责任由甲方承担。

4.乙方有权拥有设计版权。

**乙方的义务：**

1. 乙方有义务按双方签订的需求文档完成网站建设项目。若违约，责任由乙方承担。
2. 乙方有义务在自合同签订之日起30个自然日内按照双方约定的需求文档的要求完成网站建设项目。若违约，责任由乙方承担。

3.乙方有义务对于涉及到的所有商业机密进行保密。若违约，责任由乙方承担。

1. **项目流程**

签订合同→甲方提供资料→乙方设计主页→甲方确认主页→乙方设计分页→甲方确认分页→乙方制作网站→甲方验收网站→甲方提供服务器域名→网站上线→甲方验收项目完结

1. **项目时间**

自签订起30个自然日内完成该网站建设

1. **经费事项**

由于甲方已有现成的域名和服务器，网站将不收取任何费用

合同金额：0元

1. **附件**

附件见《需求文档》

1. **违约责任**

若有一方，违反本合同规定，导致本合同无法履行，另一方有权终止合同，由违约方承担所有责任。

1. **合同的变动或修改**

双方签订了合同之后，其中一方提出了修改合同，或是因为具体合作内容的等变动而需要将合同进行修改的需要甲乙双方确认进行合同修改。

本合同签订之日起生效

本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，且具有同等法律效应

本合同未尽事宜，双方应本着友好合作原则协商解决

甲方法定代表人签字（盖章）：

乙方代表人签字：

签字日期：