**郴州市小会车研汽车服务有限公司**

**戊棠工作室**

**网站建设合同书 告**

甲方：郴州市小会车研汽车服务有限公司

乙方：湖南工程职业技术学院戊棠团队

日期：2020 年 10 月

**目录**

[第一条 双方的权利与义务 3](#_Toc14071)

[第二条 项目流程 4](#_Toc16598)

[第三条 项目时间 4](#_Toc31635)

[第四条 项目费用 4](#_Toc27520)

[第五条 补充协议及附件 4](#_Toc32694)

[第六条 违约责任 4](#_Toc2511)

[第七条 其他 5](#_Toc32585)

[第八条 签字 5](#_Toc27581)

甲方：郴州市小会车研汽车服务有限公司

乙方：湖南工程职业技术学院戊棠团队

双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经协商一致，就乙方为甲方建设官方网站事宜达成以下协议。双方申明，都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实履行本合同。合同具体内容如下：

# 第一条 双方的权利与义务

**甲方权利及义务：**

1. 甲方有权监督询问乙方工作进程。
2. 甲方有权要求自合同签订的30日内根据需求文档的要求完成项目内容。
3. 甲方需乙方提供网站建设需要的所有材料以及图片相关资料，自合同签订的3日内交给乙方，且保证内容的真实性与合法性。
4. 甲方需在乙方向甲方提供相关项目步骤2日内进行验收，若2日内未提出修改意见，将视为验收通过。
5. 甲方需乙方提供域名和服务器相关资料。

**乙方权利及义务：**

1. 乙方应需甲方在自合同签订的3日内提供网站建设相关资料。
2. 乙方有义务为甲方提供免费的故障修复。
3. 乙方有义务向甲方及时汇报工作进展。
4. 乙方有义务为甲方提供的资料进行保密。
5. 乙方拥有设计版权

# 项目流程

签订合同→甲方提供资料→乙方设计主页→甲方确认主页→乙方设计分页→甲方确认分页→乙方制作网站→甲方验收网站→甲方提供服务器域名→网站上线→甲方验收项目完结

# 项目时间

自合同签订30日内完成网站建设

# 项目费用

1. 总金额为人民币XXXX元（大写人民币\_\_\_\_\_\_圆整）。
2. 支付流程：

（1）自合同签订之日的3日内，甲方需向乙方预付金额的20%，共计费用XXX元（大写人民币\_\_\_\_\_\_圆整）。

（2）项目完成验收通过后，甲方在2日内付清80%的费用，共计费用XXXX元（大写人民币\_\_\_\_\_\_圆整）。

总金额中包含域名的注册费用，共计XXX元（大写人民币\_\_\_\_\_\_圆整）；服务器租用费用，共计XXX元（大写人民币\_\_\_\_\_\_圆整）。

# 补充协议及附件

附件见《需求文档》

# 违约责任

1. 若有一方违反本合同规定导致本合同无法履行，另一方有权终止合同，由违约方承担所有的责任；
2. 若一方违约给对方造成不良社会影响或经济损失，则另一方有权追究违约方的法律责任，要求其消除影响，并作相应的经济赔偿。

# 其他

本合同本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，每份均具有同等法律效力。

# 签字