**湖南登高教育有限公司**

**网站前端设计与制作**

**合**

**同**

**书**

**甲方：湖南登高教育有限公司**

**乙方：湖南工程职业技术学院破风团队**

**日期：2020 年 10 月**

**目录**

[一、 项目内容 2](#_Toc4570)

[二、 双方的权利和义务 2](#_Toc22627)

[三、项目流程 3](#_Toc532)

[四、项目时间 3](#_Toc24335)

[五、项目费用 3](#_Toc1064)

[六、补充协议及附件 3](#_Toc16944)

[七、违约责任 3](#_Toc7118)

[八、其他 4](#_Toc16577)

[九、签字 4](#_Toc13748)

委托方：湖南登高教育有限公司（以下简称甲方）

受托方：湖南工程职业技术学院破风团队——严苹、黎亚玲、贺红霞、蒋丽娟、黎顺（以下简称乙方）

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经协商一致，就乙方为甲方建设网站事宜达成以下协议。双方申明，都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实履行本合同。合同具体内容如下：

## 项目内容

 本合同内容仅限于网站建设项目，以下简称本项目。

## 双方的权利和义务

### 甲方的权利和义务

1. 甲方需在乙方向甲方提供相关项目步骤两日内进行验收（根据双方签订的需求文档），若两日内未提出修改意见将视为验收通过。
2. 自合同签订日起，三日内，甲方需向乙方提供本项目所需的资料（将图片、视频、文字信息等以电子文档形式提供给乙方）并确保资料的完整性，合法性，真实性。
3. 甲方应对所提供的文字及图片资料中所涉及的法律问题负责。
4. 甲方拥有网站的素材版权和使用权。

### 乙方的权利和义务

1. 乙方有义务根据双方所签订的需求文档，在规定的时间内完成 本项目。
2. 乙方有义务为甲方提供双方约定的域名（见第六点补充协议）， 服务器并负责上线。
3. 乙方有义务对甲方所提供的所有材料进行保密。
4. 乙方有义务向甲方汇报项目进度。
5. 乙方有义务为甲方提供自验收通过起三个月的免费技术故障处理。
6. 乙方拥有设计与代码版权。

## 三、项目流程

签订合同——甲方提供资料——乙方提供主页设计图——甲方确认主页设计图——乙方提供分页设计图——甲方确认分页设计图——乙方提供网站代码——甲方确认网站效果——甲方提供域名、服务器——乙方帮助甲方完成网站上线、运行———甲方验收整个网站项目——项目结束

## 四、项目时间

自合同签订50日（2020年12月x日）内完成

## 五、项目费用

1.本合同涉及总金额为人民币xxxx元（大写人民币\_\_\_\_\_圆整）

2.付款日期

自合同签订日起，三个日内，甲方需向乙方预付项目总金额的百分之二十，共计xxx元（大写人民币\_\_\_\_\_圆整）。

项目完成经甲方验收通过，甲方需向乙方一次性付清剩余百分之八十的费用，共计xxx元（大写人民币\_\_\_\_\_圆整）。

3.付款方式（银行转账）

银行卡号：xxxxxxxxxxxx

开户银行：xx银行

持卡人姓名：xx

## 六、补充协议及附件

乙方可帮助甲方购买域名、服务器，并进行网站备案，但购买域名、服务器的一切费用由甲方承担，同时甲方应提供备案所需详细信息。

 需求文档见合同附件一

## 七、违约责任

1. 若乙方未在合同规定的时间完成本项目，延期一天将赔偿甲方项目总金额的百分之五，以此类推，若延期七天以上，将退还甲方所预付的项目金额。

2.若甲方未在合同规定的时间提供本项目所需的资料（图片、视频、文字信息等），由此造成乙方项目进度的逾期，则后果由甲方负责。

3. 若甲方未在合同规定的时间完成乙方需验收的步骤，造成乙方项目进度的逾期，则后果由甲方负责。

1.若有一方违反本合同规定导致本合同无法履行，另一方有权终止合同，由违约方承担所有责任。

2.若一方违约给对方造成不良社会影响或经济损失，则另一方有权追究违约方的法律责任，要求其消除影响并做相应的经济赔偿。

## 八、其他

## 九、签字

甲方： 乙方：

甲方盖章：

日期： 日期：