## Slide 1
企业网站项目整体汇报
汇报人：
Overall project report
五艳组团队
PPT制作：
丰佳云

## Slide 2
汇报流程
寻找过程
01
签订过程
02
成果展示
04
成员总结
05
制作过程
03

## Slide 3
寻找过程
01

## Slide 4
从芙蓉区走到长沙县再走到岳麓区，有我们落寞的身影，也有我们快乐的足迹
有被鼓励，有被安慰，也经历过拒绝，还有许多再也不会被回复的微信。
吃过公司食堂的午餐，喝到了入秋的第一杯奶茶。

## Slide 5
寻找过程
Search process
经过三周的寻找，访问了60多家公司之后！！
最终我们找到了有意向与我们合作的公司！！
并帮他们拍摄了公司环境相关照片

## Slide 6
签订过程
02

## Slide 7
签订前准备
Preparation before signing
有准备是获得成功的第一步，首先我们先调研了同行业的网站，找到了他们共同点及差异，并写了文档进行了总结。有了这一步，我们便有根有据的向甲方提出了我们的建议及构想。
调研文档的准备
有了调研文档的支撑，需求文档的确定也是非常的顺利，在商议过程中，确定了风格，色彩，导航，banner等等大大小小的内容和细节部分。
需求文档的准备
01
02

## Slide 8
签订过程
Signing proess
甲方在合同和需求文档上签字盖章
甲方签字
我们团队签字并按手印
团队签字
签订完成啦！！

## Slide 9
制作过程
03

## Slide 10
根据需求文档和甲方发给我们有关公司的资料，我们首先进行了主页设计稿的制作。
主页设计稿制作
主页设计稿敲定
主页代码制作
分页设计制作
主页设计完成后，甲方选定了蒋思的设计稿
主设计师制定了设计文档，清晰的写出了每个版块的效果，字号，行间距等细节效果
每个成员负责1~2个分页设计的类型
first
分页代码制作
组长下发分页模板，组员根据分页设计完成自己的分页代码制作
second
third
fourth
fifth
制作过程
Manufacturing process

## Slide 11
组队一起去图书馆写设计稿及代码。
整个网站完成后，给甲方看最终效果，甲方提出了修改意见。
制作过程
Manufacturing process
在制作过程中，我们不仅积极的向甲方展示我们的成果，在遇到问题时，我们还会一起商议讨论。
我们的项目结束啦！！
项目完成合照一张！

## Slide 12
成果展示
04

## Slide 13
成果展示
Presentation
成员 | 主页设计与制作 | 分页设计与制作
蒋思 | 主页设计稿修改及代码制作 | ·精英计划 （项目前景、项目合作、培养计划、培训学习）
丰佳云 | 提出修改意见及代码制作 | ·公司介绍 （公司简介、公司文化、荣誉资质）
彭宇洋 |  | ·业务范围 （学历提升、兼职活动、就业实习） ·联系我们
唐艺文 |  | ·人才招聘列表页及详情页
来看看我们的网站究竟做的怎么样吧！！

## Slide 14
成果展示
Presentation
主
页
定
稿

## Slide 15
成果展示
Presentation
分页设计
蒋思
关于精英计划

## Slide 16
成果展示
Presentation
分页设计
丰佳云
关于公司介绍

## Slide 17
成果展示
Presentation
分页设计
彭宇洋
关于业务范围
和联系我们

## Slide 18
成果展示
Presentation
分页设计
唐艺文
关于人才招聘

## Slide 19
成员总结
05

## Slide 20
成员总结
THIS TEMPLATE DESIGNED FOR FEI ER SHE JI
唐艺文
这个项目我们搞了两个月，两个月的时间转瞬即逝，经历过，也算是给自己博得一次发言权。
通过这次项目我成长了，也懂得了很多。一个好的团队，是成功的需要，一个人的力量毕竟有限，不论是智力，能力还是精力，都有所不能及的地方，集一个团队的力量，发挥整个团队的作用，这样就能解决更多的问题，战胜更多的困难。从整个项目的过程来看，团队合作中是肯定离不开沟通、分工、协作和监督的。
了解需求，分析，设计，编程，垒代码，别人看来，计算机的东西，枯燥、乏味、无聊，还很容易让人浮躁，在我看来，也很容易让人绝望，因为这不是简单的一触而就的东西，需要你花时间，花心思，你想，要让人与机器沟通，要让人以机器工作的角度来思考，还得考虑用户需要什么，各种问题杂合，确实是不太容易。但是我能从中获得的东西太多太多，只有当你身处其中，经历过、体验过、不论是枯燥、绝望、还是最后项目结束的满足感，你才知道其中的滋味。
蒋思
在这次的实践项目中，我收获了很多。在老师的带领下第一次在校完成一个校外的真实项目，很有成就感。
当老师第一次跟我们说这个项目的时候，又激动又害怕，第一次尝试找合作的甲方，很有挑战感，但又害怕项目一开始就会失败。在刚开始寻找项目的时候，每逢没课的下午和周末我们都会跑去外面找项目，到写字楼里面一层一层的找，一家一家公司的去询问、去交流。有对我们冷漠、有对我们不信任，一次次的打击、一次次的失落。也有因为我们没有谈判经验，好多时候都以失败告终，好在最后成功的和湖南华志远教育科技有限公司谈成功了。在网站的制作过程中，我们也遇到了很多困难，害怕不能达到甲方的要求，害怕不能再规定时间内完成。但在我们的共同努力以及老师的帮助下胜利的完成了网站的验收。在这中间我们获得了老师以及甲方的肯定，得到了许多称赞还有鼓励。我们不仅提高了社会实践能力，提升了自己团队合作精神，还提高了自己的专业能力。
本次项目我的最大心得是：
1.做事一定要有耐心；
2.运气、机遇和努力是共存的；
3.你的能力就是你的底气。

## Slide 21
成员总结
THIS TEMPLATE DESIGNED FOR FEI ER SHE JI
丰佳云
又到了总结的部分，每想起这次经历我都会联想到一句歌词：“向前跑，迎着冷眼和嘲笑。”刚开始的我们，怀揣着满腔热血，被拒绝和被轻视仿佛也不是什么大事。缺乏勇气的我，在大家的鼓励下也变得勇敢了起来；一个人做不到的事，有了你们之后，也变得简单了起来。从不断踏入踏出不同公司的门，到后来确定了甲方，这个过程中我们被不同的人鼓励，很多人对于我们之前的网站提出了意见和想法。我们真诚的内心，带我们走过了长沙大大小小的地方，虽然辛苦，但是值得！
有了前面充足的准备，后面的一切都变得顺利了起来，但在设计和制作的过程中，我们还是遇到了很多的困难，这个时候，良好的心态就非常重要！我尽力做好组长的职责，帮助大家解决困难。但很多时候我还是会有做不好的地方，也很感谢每个人在这个过程中对我的包容。在老师帮助和小伙伴的共同努力之下，我们最后成功验收！
最后这个项目完美的结束啦！我们获得了一致的好评！在接下来的日子里我相信有了勇敢的心，好运会常来！
彭宇洋
本次项目前前后后大概用了快两个月的时间，在这两个月的时间里我们经历很多。
在老师发布这个任务的时候，我的第一反应就是觉得不靠谱，很难。因为当时我觉得我们还是学生，要一个公司跟我们合作，让我们给他们做网站，我就觉得很难。第一天出发寻找的时候，我们又兴奋又害怕。出乎我意料的是，在寻找的过程中我们得到了很多的鼓励，不再像第一天那样害怕被人拒绝，自己也变得有了勇气。找到甲方公司是第一步，给甲方设计制作网站也是重要的一步。在设计制作的过程中，我们也遇到了很多的瓶颈和困难，最终我们还是克服了。中间经历了反复的修改，完善，也在锻炼我们的耐心。当项目接近尾声的时候，并且收到钱的时候，感到了巨大的成就感。经过这次的项目，我学到了很多，也积累了经验。希望在以后的工作中，我会越来越好。

## Slide 22
感谢您的观看
THIS TEMPLATE DESIGNED FOR 1PPT