**长沙市国粹教育咨询有限公司**

**网站前端设计与制作**

**合**

**同**

**书**

甲方：长沙市国粹教育咨询有限公司

乙方：湖南工程职业技术学院伍彦团队

时间：2021.07.10

目录

[一、 项目内容 3](#_Toc76725021)

[二、 双方的权利与义务 3](#_Toc76725022)

[三、 项目流程 5](#_Toc76725023)

[四、 项目时间 5](#_Toc76725024)

[五、 项目费用及付款方式 5](#_Toc76725025)

[六、 补充协议及附件 6](#_Toc76725026)

[七、 违约责任 6](#_Toc76725027)

[八、 其他 6](#_Toc76725028)

甲方：长沙市国粹教育咨询有限公司

乙方：湖南工程职业技术学院伍彦团队—李怡菲、李斌、何佳玉、冯楹楹、刘铮

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经协商一致，就乙方为甲方建设网站事宜达成以下协议。双方申明，都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实履行本合同。合同具体内容如下：

## 项目内容

长沙市国粹教育咨询有限公司官方网站前端设计与制作

## 双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1. 甲方按合同的约定期限内支付应付款项。
2. 自合同签订生效起三日内，甲方应提供制作网站所需要的符合乙方制作要求的、完整清晰的文字、图片等资料的电子文档格式材料，并保证该资料内容不违反国家法律法规的规定。甲方还须对该资料的合法性及著作权的无暇疵负责。以便乙方顺利完成网站的制作。若甲方不能提供，需乙方录入的乙方另行收费，收费价格根据工作量双方商定。
3. 乙方按补充协议附件一中甲方签署的《长沙市国粹教育咨询有限公司网站前端设计与制作需求文档》，进行设计与制作,如需改动的话,仅在符合需求文档的条件下进行局部的小的合理调整，如风格有大的调整，另行协商制作费用。
4. 甲方如购买网站服务，甲方将在著作权法的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。
5. 甲方有权要求乙方按照附件中双方商定的需求，在合同签定双方约定的时间内，完成合同中规定内容。
6. 合同期内，如第三方（用户）通过甲方网站选择甲方服务，甲方给第三方（用户）带来了相应的损失由甲方承担，乙方不承担任何连带责任。
7. 甲方签署的附件（长沙市国粹教育咨询有限公司网站前端设计与制作需求文档）为本合同的组成部分，效力等同于本合同，甲方应当严格遵守，若有违反情形由甲方单独承担全部法律与经济责任，与乙方无关。
8. 由乙方递交的网站效果，甲方应认真审核并在72小时内将修改意见或审核结果通知乙方，逾期未回复则视为甲方同意乙方的网站制作内容，并视为网站验收完成。

（二）乙方的权利与义务

* 1. 乙方应根据甲方需求，向甲方提供网站制作的《需求文档》，并根据双方协商签字确定的《需求文档》，向甲方交付对应的网站文件。
  2. 乙方应在甲方对网站进行验收并付款后，负责将网站上传至互联网，保证网站的正常访问和使用。
  3. 在甲方提交网站所需资料后，乙方应在15日内向甲方提供完整的网站效果，因为甲方原因延期的由甲方负责，因为乙方原因延期的甲方有权追究乙方责任。
  4. 自网站验收完成当日起，乙方负责为甲方提供3个月的免费技术维护服务及网站内容的更新。
  5. 双方合作期间，甲方向乙方提供的所有资料未经甲方许可，乙方不得以任何方式向第三方泄露。
  6. 乙方有义务向甲方汇报项目进度。
  7. 乙方拥有设计与代码版权。

## 项目流程

甲方确定首页设计图

乙方设计首页设计图

签订合同

甲方提供资料

乙方编写网站代码

乙方设计分页设计图

甲方确定分页设计图

甲方验收网站

` +`

甲方提供服务器和域名

上线网站并验收

甲方提供服务器和域名

项目结束

## 项目时间

自合同签订2021年7月21日前完成长沙市国粹教育咨询有限公司官方网站前端设计与制作。

## 项目费用及付款方式

1. 合同金额

本合同总金额为￥3100元，人民币大写叁仟壹佰圆整。

网站建设费用包括：

1. 公司官网建设：共3100元；

首页：500元/个  
分页：100元\*18个= 1800元

Banner ：200元\*3张=600元

Js轮播效果：100元/个

Js二级导航效果：100元/个

（2）空间域名费用：0元；（甲方自带）

1. 付款方式

账号：

开户名称：

开户银行：

本合同涉及总金额为人民3100元，合同签订后3日内，甲方支合同金额的30%，即930元，网站提交后3日内支付合同余款即2170元。

1. 期限

验收期限：甲方在乙方提交网站文件起 3日内完成网页的验收，并确认。

付款期限：甲方须于验收并确认乙方提交网站起3日内将合同金额汇至乙方帐户。

上传期限：乙方在余款到账起3日内上传至指定网络服务器。

## 补充协议及附件

《需求文档》见合同附件一

## 违约责任

1. 若有一方违反本合同规定导致本合同无法履行，另一方有权终止合同，由违约方承担所有责任。
2. 若一方违约给对方造成不良社会影响或经济损失，则另一方有权追究违约方的法律责任，要求消除其影响并做相应的经济赔偿。

## 其他

1. 售后服务

网站验收合格网上发布后，如果甲方要求乙方对已发布网页进行任何修改和补充，乙方三个月内免费为甲方做不涉及到网站结构修改的更新维护工作，超过售后维护期限的维护费另行商定。

1. 合同自签订之日起生效。
2. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，乙方指导老师执一份，具有同等法律效益。
3. 争议解决

双方应本着友好合作的精神协商解决。

1. 附件（需求文档）
2. 签字

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

乙方项目负责人（签字）：

日期：

附件：《长沙市国粹教育咨询有限公司官方网站前端设计与制作需求文档》