|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 完成人 | 规定时间 | 完成时间 | 完成质量 |
| 首页设计图 | 何芳 | 2021.7.15上午 |  |  |
| 周乐欣 | 2021.7.15上午 |  |  |
| 王勇杰 | 2021.7.15上午 |  |  |
| 苏华宣 | 2021.7.15上午 |  |  |
| 首页设计汇总 | 全组 | 2021.7.15上午 |  |  |
| 首页设计汇报 | 王勇杰 |  |  |  |
| Banner设计图 | 何芳 | 2021.7.16上午 |  |  |
| 周乐欣 | 2021.7.16上午 |  |  |
| 王勇杰 | 2021.7.16上午 |  |  |
| logo设计 | 何芳 | 2021.7.16下午 |  |  |
| 周乐欣 | 2021.7.16下午 |  |  |
| 王勇杰 | 2021.7.16下午 |  |  |
| 苏华宣 | 2021.7.16下午 |  |  |
| logo设计汇总定稿 | 全组 | 2021.7.16晚上 |  |  |
| 分页设计图 | 全组 | 2021.7.17上午+下午 |  |  |
| 代码实现 | 全组 | 2021.7.17晚上-2021.7.19晚上 |  |  |
| 代码汇总 | 何芳 | 2021.7.20上午 |  |  |
| 效果汇报 | 苏华宣 |  |  |  |
| 验收汇报 | 全组 | 2021.7.20下午 |  |  |