|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山盛创作料理（星沙店）官网进度表 | | | | |
| **任务** | **完成人** | **规定时间** | **完成时间** | **完成质量** |
| 首页设计图 | 何湘川 | 2021.07.15（19点前） | 2021.07.15（17点前） | 8 |
| 刘雅雯 | 2021.07.15（19点前） | 2021.07.15（17点前） | 8 |
| 舒紫怡 | 2021.07.15（19点前） | 2021.07.15（17点前） | 8 |
| 张先杰 | 2021.07.15（19点前） | 2021.07.15（17点前） | 8 |
| 吴磊 | 2021.07.15（19点前） | 2021.07.15（17点前） | 9 |
| banner | 刘雅雯（夏季新品） | 2021.07.15（21点前） | 2021.07.15（21点前） | 9 |
| 张先杰（店铺展示） | 2021.07.15（21点前） | 2021.07.15（21点前） | 8 |
| 吴磊（特色菜品） | 2021.07.15（21点前） | 2021.07.15（21点前） | 9 |
| 舒紫怡（店铺宣传） | 2021.07.15（21点前） | 2021.07.15（21点前） | 8 |
| 首页设计汇报 | 舒紫怡（PPT制作） | 2021.07.16（21点前） | 2021.07.16（21点前） | 9 |
| 张先杰（视频录制） | 2021.07.16（21点前） | 2021.07.16（21点前） | 9 |
| 何湘川（头脑风暴记录） | 2021.07.16（21点前） | 2021.07.16（17点前） | 9 |
| 分页设计图 | 何湘川 | 2021.07.18（21点前） | 2021.07.18（15点前） | 9 |
| 刘雅雯 | 2021.07.18（21点前） | 2021.07.18（15点前） | 9 |
| 舒紫怡 | 2021.07.18（21点前） | 2021.07.18（17点前） | 9 |
| 张先杰 | 2021.07.18（21点前） | 2021.07.18（21点前） | 8 |
| 吴磊 | 2021.07.18（21点前） | 2021.07.18（17点前） | 9 |
| 代码实现 | 何湘川 | 2021.07.21（19点前） | 2021.07.21（19点前） | 9 |
| 刘雅雯 | 2021.07.21（19点前） | 2021.07.21（19点前） | 9 |
| 舒紫怡 | 2021.07.21（19点前） | 2021.07.21（19点前） | 9 |
| 张先杰 | 2021.07.21（19点前） | 2021.07.21（19点前） | 9 |
| 吴磊 | 2021.07.21（19点前） | 2021.07.21（19点前） | 9 |
| 效果汇报 | 舒紫怡、何湘川（PPT制作） | 2021.07.22（21点前） | 2021.07.22（21点前） | 9 |
| 吴磊（视频录制） | 2021.07.22（23点前） | 2021.07.22（23点前） | 9 |
| 微信公众号推文 | 吴磊 | 2021.07.22（19点前） | 2021.07.22（19点前） | 9 |
| 验收汇报 | 何湘川、舒紫怡（PPT制作） | 2021.07.22（21点前） | 2021.07.22（21点前） | 9 |
| 何湘川（视频录制） | 2021.07.22（23点前） | 2021.07.22（23点前） | 9 |