莫负组项目进度表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 具体进度 | 时间 | 人员 |
| 寻找商家，达成印象 | 9.2---9.5 | 全组 |
| 完成调研文档和需求文档并签字 | 9.6---9.9 | 全组 |
| 设计并开始制作网站 | 9.10 | 全组 |
| 完成网站制作 | 9.11---9.19 | 全组 |
| 完成交付 | 9.20 | 全组 |